# HTMLtoPPTX 新規Issue 改修方針書

Issue 3 から 6 の実現可能性と対応方針

対象: GitHub Issues #3, #4, #5, #6

目的: 次の実装チャットで迷わず着手できる判断基準と受け入れ条件の確定

作成日: 2026年9月4日

ステータス: 調査完了 / 実装前

結論  入力HTMLを「静的な16:9スライド文書」に限定し、.slideを必須契約として維持する。#4は非表示スライドを1枚ずつ一時表示して測定する方式で解消し、#5はブラウザ上の改行と行レイアウトをPowerPointへ明示的に渡すことで、人手修正を例外対応まで減らす。

# 決定サマリー

| Issue | 判断 | 推奨対応 |
| --- | --- | --- |
| #3 | 仕様維持 | .slide必須を明文化。推測によるページ分割は実装しない。 |
| #4 | 実装可能 | 非表示.slideを一時表示して個別測定。アップロードJSは引き続き無効。 |
| #5 | 重点改善 | 明示改行、CSS行高、実レンダー行境界、rich text runの順に改善。 |
| #6 | 資料待ち | 実物PPTXまたは対象オブジェクトを入手後、非グループ化を再現・検証。 |

# 1 目的と対象範囲

本書は、GitHub Issue #3-#6について、現行実装と添付資料を確認した結果を、実装判断に使える粒度で整理したものである。コーディングそのものは次のチャットで行い、本書では入力契約、原因仮説、対応案、優先順位、受け入れ条件を確定する。

- 対象: HTMLから編集可能なPowerPointへの変換品質と入力条件

- 対象外: 任意Webアプリの完全再生、アップロードされたJavaScriptの実行、ピクセル完全一致の保証

- 品質目標: 最終確認は人間が行うが、構造再作成や大量の改行修正を不要にする

# 2 Issue 3 slide 要素がない HTML

判断: .slide必須を維持（意図した制約）

## 実現可能性と判断理由

任意HTMLから自動的にスライド境界を推測すること自体は可能だが、body、section、article等のどれを1ページと見なすかは作成元ごとに異なる。ヒューリスティックな分割は一見便利でも、ページ数や要素所属が不安定になり、同じHTMLから同じPPTXを得る再現性を損なう。

現行コードは.slideを列挙し、1要素を1スライドとして処理している。この明示的な契約は、測定、順序、エラー表示、テストを単純に保てるため、安定性を優先する方針と整合する。

## 対応案

- 入力HTMLに1個以上の.slideを必須とし、文書とUIの両方で明記する。

- 0件の場合は、必要な最小HTML例を含む具体的なエラーを表示する。

- body/sectionの自動判定や自動ページ分割は実装しない。

- 仕様明文化後、Issue #3は「意図した制約」としてクローズ候補とする。

受け入れ条件  .slideを含むHTMLは従来どおり変換でき、含まないHTMLは曖昧な失敗ではなく、修正方法が分かるエラーになること。

# 3 Issue 4 2枚目以降がゼロサイズ

判断: 修正対象。原因はサイドバーではなく非表示スライドの測定

## 確認できた原因

添付HTMLには1280 x 720の.slideが12枚ある一方、通常状態では.slide { display:none }、表示中のみ.slide.active { display:flex }となる。現行処理は全.slideを取得した後、そのままgetBoundingClientRect()で測定するため、2枚目の非表示要素が幅0・高さ0となり停止する。

固定サイドバーは各.slide内部の静的要素であれば変換可能であり、今回の直接原因ではない。ただし添付HTMLはサイドバー項目をJavaScriptで生成しており、現在の安全なiframe設定ではアップロードされたスクリプトを実行しないため、その動的生成部分は再現されない。

## 推奨実装

- 対象.slideの元のclass/style/表示状態を退避する。

- 1枚ずつ測定可能な状態へ一時変更し、他の.slideの影響を受けずに矩形とスタイルを取得する。

- 測定後は必ず元の状態へ復元し、次の.slideへ進む。

- アップロードHTMLのスクリプト実行は禁止のまま維持する。

セキュリティ上の注意  same-originのiframeへallow-scriptsを追加すると、アップロードHTMLがアプリと同じ権限で動作する危険がある。動的HTML対応を行う場合は、既定変換とは分離した信頼済みコンテンツ専用モードとして別設計が必要。

# 4 Issue 5 改行と文字配置の再現性

判断: 優先度高。ピクセル一致ではなく、人手修正の最小化を目標にする

## 確認結果

添付された1ページPDFと生成PPTXを比較したところ、PDFでは表セル内の複数行が維持されているが、PPTXでは複数箇所で行が連結され、意図しない位置で折り返されていた。スライド外へのはみ出しはなく、問題はスライド全体の座標ではなく、測定済みテキスト枠の内部にある。

- 生成PPTX: 図形98個、テキストrun/段落40個

- 明示的なPowerPoint改行 <a:br>: 0個

- PowerPointのネストされたグループ図形 <p:grpSp>: 0個

## 主因

現行の直接テキスト処理は、要素直下のTextNodeだけを空白で結合し、連続空白を1個へ圧縮する。このため、<br>、段落・リスト・セル境界、CSS white-space、ブラウザが実際に行った折り返しを失う。さらにPowerPoint側のテキストオプションへCSS line-heightや実レンダー行境界を渡していないため、同じ矩形でも行送りと折り返しがずれる。

前提  ブラウザとPowerPointは異なる文字レイアウトエンジンを使うため、編集可能なテキストのピクセル完全一致は保証できない。ただし、行境界とスタイルを明示的に渡せば、現在のような構造的な改行消失は大幅に減らせる。

## 段階的な改善案

- ハード改行を保持する: <br>、段落、リスト項目、表セル境界をPowerPointの明示改行へ変換する。

- CSSのwhite-spaceとline-heightを取得し、PowerPointの行間設定へ反映する。

- TreeWalkerとRange.getClientRects()でTextNodeの実レンダー行を取得し、ブラウザ上の行境界を固定する。

- PptxGenJSのrich text runとbreakLineを使い、同一論理要素内の改行・太字・サイズ差を保持する。

- fit: shrinkは最終安全策に限定し、縮小率が大きい場合は変換警告として可視化する。

## 編集性との両立

- 1文字ごとに図形化せず、1つの論理DOM要素または表セルにつき1つの編集可能テキストボックスを基本とする。

- 表の各セルを独立オブジェクトとして保持し、人間がセル単位で文字を直せるようにする。

- PowerPointネイティブ表は、セル単位編集や座標再現を損なう場合は採用しない。

## 人間の最終作業として許容する範囲

- 例外的なフォント代替の確認

- PowerPoint側で1-2pt程度の行間・高さ調整

- 視覚上の好みによる微調整

一方、表構造の再作成、各セルへの改行の再挿入、複数行テキストの大規模な位置修正は、受け入れ後に人間へ残してはならない。

# 5 Issue 6 オブジェクトのグループ化

判断: 再現資料待ち。現時点ではグループ化を確認できない

現行コードは図形とテキストを個別に追加しており、グループ化APIは呼び出していない。また、Issue #5の生成PPTXをOOXMLで確認した結果、ネストされた<p:grpSp>は0個だった。報告されている「グループ化」は、実際のPowerPointグループではなく、1つのテキストボックス内に複数文字列がまとまっている状態の可能性がある。

## 必要な追加資料

- 問題が発生したPPTXそのもの、または対象スライドだけを残した最小PPTX

- PowerPointの選択ウィンドウで、どの要素がグループとして見えるか分かる画面

- 期待する編集単位（1文字、1行、1要素、1セル）の説明

## 資料入手後の対応案

- PowerPoint UI上の現象とOOXML構造を照合する。

- 最小HTMLから同じ状態を再現するテストを追加する。

- 出力OOXMLに意図しないネスト<p:grpSp>がないことを自動検証する。

現時点の方針  オブジェクトは独立して選択・編集できる状態を維持する。ただし、サンプルなしで挙動を推測して変更しない。

# 6 サポートする HTML 入力契約

安定動作のため、既定モードの入力を次の条件へ限定する。

- 1個以上の.slide要素を持ち、DOM順がスライド順になる。

- 各.slideは固定16:9。推奨基準サイズは1280 x 720。

- 変換対象の最終内容が静的DOMとして存在する。

- アップロードHTML内のJavaScript実行を前提にしない。

- ナビゲーションUIは.slide外なら変換対象外。.slide内の静的サイドバーは変換対象。

- 非表示.slideは許容し、変換器側が測定時のみ安全に一時表示する。

- 外部Webアプリや任意のレスポンシブページを自動でスライド化する用途は対象外。

# 7 受け入れ条件

- #3: .slideなしの入力で、必要な修正方法を示す明確なエラーが出る。

- #4: display:noneの2枚目以降を含む12枚のサンプルが、12枚すべて正しいサイズで出力される。

- #4: 測定後に元HTMLのclass/style/表示状態が復元される。

- #5: 添付サンプルの表セルで、明示改行と行順がPDFと一致する。

- #5: 主要セルの文字が境界を越えず、極端なshrinkがない。

- #5: PowerPoint上でテキストが論理要素またはセル単位に独立編集できる。

- #6: サンプル入手後、意図しないPowerPointグループがないことをUIとOOXMLの両方で確認する。

# 8 推奨実装順序

- 入力契約とエラーを文書化し、Issue #3の扱いを確定する。

- Issue #4の1枚ずつ一時表示・測定・復元を実装し、12枚サンプルで回帰テストする。

- Issue #5の第1段階として、<br>、ブロック境界、white-space、line-heightを保持する。

- Issue #5の第2段階として、Range.getClientRects()とrich text runで実レンダー行を再現する。

- Issue #5の第3段階として、shrink警告、フォント代替、PowerPoint実機差を調整する。

- Issue #6はサンプル入手後に再現し、独立編集性と非グループ化を検証する。

# 9 テスト方針

- JavaScript単体テスト: slide列挙、表示状態退避・復元、改行トークン生成、line-height変換。

- ブラウザ結合テスト: hidden slideを含む複数枚HTMLの矩形取得。

- OOXML検証: <a:br>の生成、テキストrun、図形数、<p:grpSp>の不存在。

- 視覚比較: Issue #5のPDFとPPTXを並べ、表セルの行順・改行・境界内配置を確認。

- 最終確認: LibreOfficeだけでなくMicrosoft PowerPointで編集性と見た目を確認。

# 10 次の実装チャットへの引き継ぎ

開始地点  PROJECT_STATUS.mdを読み、まずIssue #4の再現テストと測定ヘルパーの設計から開始する。その後、Issue #5を段階的に実装し、各段階で添付PDF/PPTXとの差分を確認する。

実装候補の主対象はweb/app.js、web/converter-core.js、web/converter-worker.jsおよびJavaScriptテストである。PptxGenJS 4.xのrich text run、breakLine、lineSpacing、lineSpacingMultiple、fit: shrinkが利用可能であることは確認済み。

# 参照情報

- GitHub Issue #3

- GitHub Issue #4

- GitHub Issue #5

- GitHub Issue #6

- リポジトリ内の根拠: PROJECT_STATUS.md、web/app.js、web/converter-core.js

- 外部API確認: PptxGenJS 4.x テキストAPI（rich text runs / breakLine / lineSpacing / fit）